
淮安市发展和改革委员会

淮发改投资复〔2022〕51号

关于公安交通指挥一体化平台（一期）项目

初步设计的批复

市交警支队：

你单位《关于申请批复公安交通指挥一体化平台（一期）项目初步设计的请示》及随文报送的《公安交通指挥一体化平台（一期）项目初步设计》、《公安交通指挥一体化平台（一期）项目概算书》等相关材料收悉。根据《2022年中心城市建设重点项目计划》（淮政发〔2022〕2号）、市大数据管理中心《关于市公安局“公安交通指挥一体化平台（一期）”项目建设方案的技术评估意见》、市委网信办《关于<关于公安交通指挥一体化平台（一期）相关建设情况的函>的复函》（淮网安预审〔2022〕1号）、市国家密码管理局对《淮安市公安交通指挥一体化平台（一期）》备案意见（淮密备受字〔2022〕2号）、市交警支队《情况说明》、《公安交通指挥一体化平台（一期）项目安全生产条件和设施分析评价报告》以及市公安局《关于公安交通指挥一体化平台（一期）项目资金的情况说明》、市财政局《关于市级政府投资项目财政资金安排的函》（淮财预函〔2022〕005号），经研究，批复如下：

一、项目代码：2207-320800-04-05-979197。
二、项目建设地址、建设规模及内容

项目位于淮安经济技术开发区深圳路22号。项目主要建设内容为建设一体化指挥中心，并设情报研判中心、融媒体中心、民意监测和服务中心、道路安全监管中心、执法监督管理中心等分中心和联合实验室，打造集情指勤督宣考服七大功能于一体的现代化、实战化、一体化、智能化的交通指挥中心大厅。

三、指挥信息化系统建设

新建公安交通指挥一体化平台，并集成已有融合通信调度、图像综合控制、人车识别、移动警务等公安业务数据和系统平台。

四、业务布局优化调整

设一体化指挥中心、情报研判中心、融媒体中心、民意监测和服务中心、道路安全监管中心、执法监督管理中心等分中心和联合实验室等。

五、基础设施系统建设

包括图像显示、信号处理、集中控制、操作台、综合布线、机房、视频监控、视频会议和供配电等系统建设。

六、环保、安全、节能、节水等

1、项目应按照生态环境部门要求，落实环保要求和措施。

2、项目单位应严格落实安全主体责任，依法依规履行相关批准手续，严格执行安全生产“三同时”制度，安全生产各项举措应符合相关法律法规及规范、标准要求。行业主管部门履行“三管三必须”法定职责，应急部门加强工作指导和巡查督导，严守项目安全关。

3、项目单位应按节能法律法规以及《固定资产投资项目节能承诺表》提出的节能指标和措施认真做好节能工作，落实节能、节水各项举措，相关设施与主体工程实现“三同时”，设备选型、技术方案等须符合国家有关要求及行业标准，材料、设备等须采用节能、节水型产品。

七、项目概算及资金来源

根据《2022年中心城市建设重点项目计划》（淮政发〔2022〕2号）、市公安局《关于公安交通指挥一体化平台（一期）项目资金的情况说明》、市财政局《关于市级政府投资项目财政资金安排的函》（淮财预函〔2022〕005号）以及《公安交通指挥一体化平台（一期）项目概算书》，项目概算投资1999.86万元（根据《淮安市工程建设项目审批制度改革实施方案》，项目投资以总投资招标控制价(概算)评审为准），资金来源为市财政统筹。

请据此批复，将优化调整后的投资概算报财政部门开展概算评审，并根据国家和省有关法律法规开展招标工作。项目应依法依规办理相关手续，严格执行相关标准及规范要求，在满足《国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知》（国办发〔2007〕64号）所列新开工条件后方可开工建设，项目建设应符合信息化、密码应用、网络安全、信息资源共享等法律法规规定以及《国家政务信息化项目建设管理办法》等有关标准、规范和文件规定，并按照有关部门批复要求落实各项举措。项目单位严格执行国家法律法规和政府有关规定，认真贯彻落实消防、安全、环保等相关要求。项目未履行完各项法定手续，不得开工建设。

项目单位应当通过省在线平台及时如实报送政府投资项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息。政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位，不得由施工企业垫资建设，保障企业费用和农民工工资按时足额拨付。项目建成并在国家规定的各专项验收合格后，应及时向我委申请政府投资项目竣工验收。本批复有效期两年，有效期内依法开工的批复继续有效；两年内未开工建设的应在有效期满30个工作日前申请延期，逾期未申请延期的批文自动失效，国家、省对项目延期另有规定的从其规定。

2022年8月17日

主题词：信息化  交通指挥  平台  初步设计  批复
抄送：市公安局、财政局、市委网信办、密码局、住建局、资规局、生态环境局、水利局、应急局、气象局、审计局、统计局、行政审批局，市大数据管理中心。

淮安市发展和改革委员会办公室      2022年8月17日印发

共印15份
- 2 -
- 2 -

