淮安市发展和改革委员会

淮发改投资复〔2025〕6号

关于调整淮阴师范学院第一附属小学

健康路校区校安工程概算的批复

淮阴师范学院第一附属小学：

你单位《关于申请调整淮阴师范学院第一附属小学健康路校区校安工程概算的请示》以及随文报送的《淮阴师范学院第一附属小学健康路校区校安工程（调整部分）初步设计》、《淮阴师范学院第一附属小学健康路校区校安工程（调整部分）概算》等相关材料收悉。依据请示，项目建设过程中因出现基坑流沙增加防护桩、配套智能化及配电增容等内容、人工材料费上涨等因素，根据市领导对市教育局《关于恳请同意调整淮师一附小健康路校区校安工程概算的请示》（淮教财〔2025〕2号）的批示以及市财政局《淮安市市本级政府投资项目财政承受能力确认函》（淮财预函〔2025〕2号），经研究，同意依申请将我委《关于淮阴师范学院第一附属小学健康路校区校安工程项目初步设计及概算的批复》（淮发改投资复〔2017〕57号）中的项目概算投资增加1800万元，资金来源为市本级综合财政预算。其他事宜仍按原批复文件执行。

请你单位按照政府投资项目管理有关规定做好相关工作。

项目代码：2016-320802-82-01-300365。

2025年3月26日

主题词：社会事业  校安工程  概算  调整  批复

抄送：市教育局、财政局、住建局、资规局、生态环境局、应急局、气象局、水利局、人社局、审计局、统计局、数据局，清江浦区人民政府。

淮安市发展和改革委员会办公室      2025年3月26日印发

共印12份